## Slide 1
CONCESSÃO DA BR-163/MT
Audiência Publica Senado Federal
Brasília/DF, 14 de junho de 2022

## Slide 2
A ROTA DO OESTE

## Slide 3
A ROTA DO OESTE
ESTRUTURA
INVESTIMENTOS
EQUIPE
Financiamento (Diversos Credores)
Aporte do Acionista
Trabalhadores
Diretos e Subcontratados
BR-163/MT
Operação
850,9 km
30 anos de Concessão (2014 / 2044)
Itiquira
Sinop
ambulâncias
(5 UTIs móveis)
guinchos pesados
veículos de inspeção de tráfego (24h)
caminhões-pipa
caminhões para captura de animais
Centro de Controle Operacional (24h)
Bases
de Atendimento ao Usuário (SAU)
18
18
8
19
5
5
18
22
painéis de mensagem variável
guinchos leves
R$1BI
R$ 850MM
1.672

## Slide 4
A ROTA DO OESTE
REALIZAÇÕES
dispositivos em desnível construídos:
Ativo Contabilizado
120km
Duplicados
(de 450km)
9
R$2,2bi
  05 Diamantes
  02 Trombetas
  02 Retornos em Desnível
  03 Passarelas
REALIZAÇÕES

## Slide 5
A ROTA DO OESTE
856mil
Atendimentos
(Guincho, Objetos na pista, combate a incêndio etc.)
53mil
Atendimentos médicos
13
por hora
31,5%
de redução no número de mortes desde o início da concessão
Principais dados operacionais (acumulados até 13/Jun/22)
19
por dia
1 a cada
5 minutos
49%
Atendimentos clínicos

## Slide 6
ANIMAIS
Parcerias com clínicas veterinárias e instituições públicas:
33 animais resgatados e tratados em 2021
ONG AMIBEM
Pousada Rio Mutum
Projeto Lunaar
Acolhimento, cuidado e destinação para adoção de animais domésticos de pequeno porte resgatados
(Luta e União de Amigos para Animais em Risco)
Caramelo

## Slide 7
INDÍGENAS
Transporte:
700 indígenas/mês

## Slide 8
RESÍDUOS
recicladas
coletadas
593 t
358 t
2021
60%

## Slide 9
CORREDOR ELÉTRICO

## Slide 10
SOCIAL
5.041 pessoas atendidas
1.812 refeições entregues
5.221 kits de higiene distribuídos
238 cabines desinfetadas
2.700 pessoas vacinadas (H1N1)
1.500 tags distribuídos
APOIO AO CAMINHONEIRO
NA PANDEMIA

## Slide 11
A ROTA DO OESTE
PARTO NA BR
Elaine dos Santos teve seu bebê dentro da ambulância sob os cuidados dos socorristas
CRIANÇA SOCORRIDA
Mãe procurou ajuda na SAU em Sorriso para seu filho que engasgou na viagem
Time Operacional “Movidos por Servir”

## Slide 12
DESTINAÇÃO DA ARRECADAÇÃO
Em bases aproximadas
Chart: 
| 1 | 2 | 3
Vendas | 3.3 | 3.3 | 3.3
SERVIÇO DA DÍVIDA
CUSTO OPERACIONAL (PESSOAS, EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA)
INVESTIMENTO EM OBRAS E MANUTENÇÃO DA RODOVIA
1/3
1/3
1/3

## Slide 13
BREVE HISTÓRICO

## Slide 14
CONCESSÕES DA 3ª ETAPA | Breve Histórico
Tempestade Perfeita – 2015/16
Ausência de fonte de financiamento de longo prazo - BNDES
Depressão econômica
Aumento do preço do asfalto:
Impactos da Lei dos Caminhoneiros
(Lei nº 13.103/2015)
Fonte: IBGE, Conab, BNDES. Elaboração: GO Associados.
≈220%
(Entre set/17 e jun/21)
4,0%
1,9%
3,0%
0,5%
1,3%
1,8%
-3,3%
-3,5%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1,4%
2019
2020
-4,1%
Modelagem Período
“Brasil Grande”
Concessões Federais em Devolução:
03 Aeroportos
06 Rodovias

## Slide 15
CRO | TENTATIVAS DE SOLUÇÃO
AGRAVA
CRISE
ABR
2ª TENTATIVA REESCALONAMENTO DOS INVESTIMENTOS
MP 800
DEZ
NOV
REVISÃO QUINQUENAL
Protocolo da proposta
1ª TENTATIVA DEVOLUÇÃO DO CONTRATO
Lei 13.448/17
JUN
NOV
PLANO DE CURA
Solicitação de apresentação pela ANTT
AGO
DECRETO PRESIDENCIAL
Regulamentação da lei 9.957/19 – Devolução
OUT
REVISÃO QUINQUENAL
Indeferimento
ESTABELECE CRITÉRIO DE INDENIZAÇÃO
Resolução 5.860
DEZ
APRESENTAÇÃO DO PLANO DE CURA (TAC)
FEV
PROTOCOLO MINUTA TAC
Protocolo
MAR
PORTARIA 24/ANTT
Permite endereçar os inadimplementos contratuais
JAN
TAC
Consulta Pública
JUL
Diálogo com investidores em todo o período
2017
2018
2019
2016
2020
2021

## Slide 16
SOLUÇÃO CRO | ALTERNATIVAS RACIONAIS
Relicitação ou Termo de Ajuste de Conduta (TAC), com a Troca de Controle
Extinção do Atual Contrato
Período de transição até novo leilão (≈ 2 anos)
Estabelecimento de Obrigações Essenciais x Tarifa Praticada
Preservação da Solvência da Concessão
1
RELICITAÇÃO
Base Lei 13.448/17
Direito a Reequilíbrio em função de eventuais Impactos de nova Ferrovia
Recomposição do Prazo de Concessão (+8 anos)
Encerramento de disputas: Ativos x Passivos Regulatório
Execução das Obras em 8 anos e não em 4 anos.
2
TAC
Com Troca de Controle
TCU

## Slide 17
Processo de Relicitação

## Slide 18
ADESÃO AO PROCESSO DE RELICITAÇÃO pela CRO
ANÁLISE DOS DOCUMENTOS Encaminhamentos às Gerências para análise e emissão do Relatório Final
DELIBERAÇÃO DIRETORIA
Atestabilidade da viabilidade técnica e jurídica da Relicitação.
Deliberação nº 102 de 10/03/2022
MANIFESTAÇÃO MINFRA
Compatibilidade da relicitação no âmbito da política pública formulada para o setor rodoviário
Portaria nº 24, 05/05/2022
QUALIFICAÇÃO
CPPI
Recomendação à Presidência
DECRETO PRESIDENCIAL
Qualificando o processo e definindo prazo de 90 dias para assinatura do TA
CELEBRAÇÃO DO TA - TERMO ADITIVO
Vigência 24 meses
ANÁLISE PROCURADORIA FEDERAL - ANTT
Análise acerca dos atos jurídicos do processo
Durante o período estão sendo realizadas tratativas entre a ANTT e CRO acerca das condições do Novo PER e proposições indicadas no requerimento de relicitação.
09/12/21
31/01/22
09/02/22
10/03/22
SET/22
PREVISTO
05/05/22
JUN/22
JUL/22
PREVISTO
REALIZADO
Cronograma Processo da Relicitação – Rito Legal
BR-163/MT
INÍCIO ELABORAÇÃO
NOVO EVTEA
SET/22
PREVISTO
90 dias
Consultoria Definida

## Slide 19
SET/22
INICIO VIGÊNCIA
NOVO PER
Serviços de manutenção, conservação, operação, monitoração e execução de Investimentos Essenciais
CONTRATAÇÃO VERIFICADOR INDEPENDENTE
Suporte à ANTT para validação dos valores a ser indenizados ao antigo Concessionário
APROVAÇÃO
EVTEA RELICITAÇÃO
PELO MINFRA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Consulta Pública para nova Licitação, com definição do Plano de Outorga.
JUL/24
TÉRMINO VIGÊNCIA
TERMO ADITIVO
ACÓRDÃO TCU
Valida a publicação do Edital de Licitação da Nova Concessão
PUBLICAÇÃO EDITAL
E LEILÃO DA
NOVA CONCESSÃO
DEZ/24
NOVO CONCESSIONÁRIO
Pagamento da Indenização
Prazos Estimados
Cronograma Processo da Relicitação
BR-163/MT

## Slide 20
Definição do Novo PER – Programa de Exploração da Rodovia (Preservação do Bem Público):
  Manutenção de Todos Serviços Operacionais: Resgate, Atendimento Pré Hospitalar, Inspeção, ...
  Atendimento de Parâmetros de Pavimento e Sinalização (Fluidez e Segurança);
  Conservação das OAE (Obras de Artes Especiais);
  Solução quanto a Conservação dos Trechos DNIT (especialmente de Cuiabá a Rondonópolis);
Apoio da CRO à EPL na formulação do novo EVTEA;
Processo da Relicitação
Tratativa entre a CRO e ANTT para definição do Termo Aditivo da Relicitação (Período de Transição)
Pontos de Atenção:
  Manutenção da Solvência da Concessão
  A Falência/Recuperação Judicial inviabiliza a Devolução:
Notes: Modelo de referência:
20210415 - Modelo_PER+Aditivos_Sensibilidade_EPC_CenarioC''.xlsb

## Slide 21
A CONCLUSÃO

## Slide 22
Garantia da preservação da trafegabilidade em todo o sistema – Trafego Pesado (90%);
Estabelecimento de Tarifa que preserve o patrimônio;
Durante a elaboração do novo EVTE haverá um VI - Verificador Independente para apurar os Haveres e Deveres da Concessão;
A Nova Licitação considerará o valor da Outorga e ser paga pelo futuro concessionário.
SOLUÇÃO CRO | Resumo
Via Relicitação
Via TAC, com a Troca de Controle
Suporte do TCU para superação de quatro pontos:
  Garantia de Reequilíbrio no caso de Impacto do Modal Ferroviário;
  Ampliação do prazo para conclusão das obras de 4 para 8 anos;
  Recomposição do atual prazo de concessão (+8 anos);
  Liquidação dos Ativos (Arbitragem) contra os Passivos Regulatórios.
1
2
Notes: Modelo de referência:
20210415 - Modelo_PER+Aditivos_Sensibilidade_EPC_CenarioC''.xlsb

## Slide 23
OBRIGADO!
0800.065.0163