RECOMENDAÇÕES PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR QUE CONSTAM NO PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE

Recomendação I:

Realizar estudos visando identificar, do universo de APS não fiscalizadas, quais aquelas com número de salas inferior ao necessário, considerando o quantitativo de peritos que atendem regularmente nessas agências, por turno.

Providências a serem implementadas

Prazo de atendimento: 31/12/2015.

Situação em 23/4/2015: Em andamento.

Manifestação do Gestor:

Por meio do Ofício n° 186/GABPRE/INSS, de 23/4/2015, o gestor apresentou os seguintes esclarecimentos:

Em relação ao quantitativo de salas de perícia, foi emitido inicialmente o Memorando n° 2279/ CEPAI/CGEPI/DIROFL/INSS, informando a recomendação da CGU e solicitando à DIRSAT o quantitativo necessário de salas de perícias para as unidades inicialmente indicadas. Em atendimento, ao solicitado, aquela Diretoria realizou pesquisa junto às Seções de Saúde do Trabalhador nas unidades descentralizadas e encaminhou despacho em que sinaliza o quantitativo necessário.

(…)

Paralelamente a este expediente, foram realizadas reuniões com as Diretorias de Atendimento - DIRAT, Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP, Diretoria de Saúde do Trabalhador - DIRSAT e DIROFL, representada pela Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliário - CGEPI no intuito de ampliar o estudo às demais unidades.

Ainda sobre o expediente e as tratativas, a DIRSAT encaminhou relatório no qual constam relacionadas por Superintendência Regional/Gerência Executiva o quantitativo de salas de perícias médicas e número de peritos existente por unidade de atendimento. Relata ainda aquela Diretoria que a pesquisa foi realizada junto aos Serviços/Seções de Saúde do Trabalhador- SST.

Em que pese o interesse e disponibilidade de todos os envolvidos, observou-se que o problema não é de fácil resolução devido às diversas variáveis envolvidas, que não se resumem apenas ao quantitativo de peritos x salas de perícias, visto que fatores como agendamentos e deslocamentos de peritos devem ser levados em consideração para obter-se um quantitativo que atenda às necessidades de cada unidade, mas baseado em critérios objetivos. Isso se faz necessário devido às implicações que tal definição pode impactar para o Instituto.

Por fim, o expediente foi novamente encaminhado à Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística - DIROFL com sugestão de encaminhamento à Auditoria Geral para conhecimento da situação atual das tratativas e, após, à Diretoria de Atendimento solicitando auxilio e com sugestão de criação de Grupo de Trabalho para definição de critérios objetivos e, consequentemente, definição do quantitativo de salas de perícias necessárias para cada unidade.

RECOMENDAÇÃO II:

Elaborar plano permanente e periódico de adequação da infraestrutura das agências para a realização de perícias, especificamente em relação à quantidade de salas de perícia médica, a partir dos resultados obtidos com a fiscalização realizada e os levantamentos a serem efetivados.

Providências a serem implementadas

Prazo de atendimento: 31/12/2015.

Situação em 23/4/2015: Em andamento.

Manifestação do Gestor:

Por meio do Ofício n° 186/GABPRE/INSS, de 23.4.2015, o gestor apresentou os seguintes esclarecimentos:

Em relação ao quantitativo de salas de perícia, foi emitido inicialmente o Memorando n° 2279/ CEPAI/CGEPI/DIROFL/INSS, informando a recomendação da CGU e solicitando à DIRSAT o quantitativo necessário de salas de perícias para as unidades inicialmente indicadas. Em atendimento, ao solicitado, aquela Diretoria realizou pesquisa junto às Seções de Saúde do Trabalhador nas unidades descentralizadas e encaminhou despacho em que sinaliza o quantitativo necessário.

Da planilha, observa-se que, em que pese a informação da CGU, a DIRSAT não observou a necessidade de acréscimo do quantitativo de salas em algumas unidades.

(...)

Ainda sobre o expediente e as tratativas, a DIRSAT encaminhou relatório no qual constam relacionadas por Superintendência Regional/Gerência Executiva o quantitativo de salas de perícias médicas e número de peritos existente por unidade de atendimento. Relata ainda aquela Diretoria que a pesquisa foi realizada junto aos Serviços/Seções de Saúde do Trabalhador- SST.

Em que pese o interesse e disponibilidade de todos os envolvidos, observou-se que o problema não é de fácil resolução devido às diversas variáveis envolvidas, que não se resumem apenas ao quantitativo de peritos x salas de perícias, visto que fatores como agendamentos e deslocamentos de peritos devem ser levados em consideração para obter-se um quantitativo que atenda às necessidades de cada unidade, mas baseado em critérios objetivos. Isso se faz necessário devido às implicações que tal definição pode impactar para o Instituto.

Por fim, o expediente foi novamente encaminhado à Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística - DIROFL com sugestão de encaminhamento à Auditoria Geral para conhecimento da situação atual das tratativas e, após, à Diretoria de Atendimento solicitando auxilio e com sugestão de criação de Grupo de Trabalho para definição de critérios objetivos e, consequentemente, definição do quantitativo de salas de perícias necessárias para cada unidade.

(...)

Faz-se necessário esclarecer que a solução para adequação de cada unidade, quer seja de quantitativo, quer seja de adequação da infraestrutura, deve ser verificada in loco e caso a caso. As soluções podem ser obtidas desde o acionamento da empresa contratada para prestação do serviço de manutenção predial para realização de alteração de layout e pequenas adaptações; como a realização de reforma da unidade; e, em alguns casos, pode-se verificar a necessidade inclusive de mudança da sede por não haver condições de realização de adaptações, quer seja pelas próprias limitações físicas do imóvel, quer seja por se tratar de imóvel de terceiros, cedidos ou locados, em que há limitações para realização de investimento.

É importante ressaltar ainda que o INSS é rotineiramente instado por Órgãos como Tribunal de Contas da União - TCU e Ministério Público - MP para atendimento à legislação sobre acessibilidade; além do atendimento de suas necessidades como as questões de segurança, como problemas estruturais, riscos de incêndio, etc. Deste modo, sempre que se faz necessária a realização de uma intervenção em determinada unidade, deve-se levar em conta todos os fatores de forma que, caso haja uma reforma da unidade, esta atenda a todas as necessidades observadas da edificação.

Outro fator restritivo é a questão orçamentária. É importante informar que o cenário orçamentário nós últimos exercícios tem-se apresentado com restrições, impossibilitando a construção de um cronograma exequível para adequação de todas as unidades. A orientação desta CGEPI/DIROFL para as unidades descentralizadas é que sejam elaborados os projetos necessários e, caso haja disponibilidade de recursos, será dado prosseguimento à fase externa do procedimento licitatório.

RECOMENDAÇÃO III:

Elaborar plano permanente e periódico de adequação da infraestrutura das agências para a realização de perícias, especificamente em relação às condições físicas das salas de perícia e aos seus equipamentos e mobiliário, a partir dos resultados obtidos com a fiscalização realizada e os levantamentos a serem efetivados.

Providências a serem implementadas

Prazo de atendimento: 31/12/2015.

Situação em 23/4/2015: Em andamento.

Manifestação do Gestor:

Por meio do Ofício n° 186/GABPRE/INSS, de 23.4.2015, o gestor apresentou os seguintes esclarecimentos:

Sobre a adequação infraestrutura de salas de perícia, foram emitidos os Memorandos n° 2627, 2628, 2629, 2630 e 2631 CEPAI/CGEPI/DIROFL/INSS às Superintendências Regionais Sudeste I, Sudeste 11, Sul, Nordeste e Norte/Centro-Oeste, respectivamente, informando a relação das unidades\auditadas e solicitando gestão junto à Gerência-Executiva responsável para verificação, caso a caso, das reais condições e necessidades de cada unidade, propondo a solução do problema.

De forma a orientar e padronizar as ações, disponibilizamos no Portal do INSS o Modelo de Relatório de Vistoria de Salas de Perícia (Seu Trabalho >: OFC, Logística, Engenharia e Patrimônio > Aba Engenharia e Patrimônio Imobiliário > seção Manuais) que deveria ser preenchido para cada sala, contendo o parecer conclusivo a respeito da solução a ser implementada. Como resultado, as vistorias foram realizadas e os relatórios foram enviados a esta CGEPI.

Neste momento, estamos tomando providências para encaminhamento de todas as informações encaminhadas para acompanhamento e verificação se as providências sugeridas nos relatórios foram adotadas. Após a restituição, poderemos ter uma amostragem real do problema e as soluções adotadas de forma a orientar às unidades descentralizadas em relação à extensão do trabalho às demais unidades.

Faz-se necessário esclarecer que a solução para adequação de cada unidade, quer seja de quantitativo, quer seja de adequação da infraestrutura, deve ser verificada in loco e caso a caso. As soluções podem ser obtidas desde o acionamento da empresa contratada para prestação do serviço de manutenção predial para realização de alteração de layout e pequenas adaptações; como a realização de reforma da unidade; e, em alguns casos, pode-se verificar a necessidade inclusive de mudança da sede por não haver condições de realização de adaptações, quer seja pelas próprias limitações físicas do imóvel, quer seja por se tratar de imóvel de terceiros, cedidos ou locados, em que há limitações para realização de investimento.

É importante ressaltar ainda que o INSS é rotineiramente instado por Órgãos como Tribunal de Contas da União - TCU e Ministério Público - MP para atendimento à legislação sobre acessibilidade; além do atendimento de suas necessidades como as questões de segurança, como problemas estruturais, riscos de incêndio, etc. Deste modo, sempre que se faz necessária a realização de uma intervenção em determinada unidade, deve-se levar em conta todos os fatores de forma que, caso haja uma reforma da unidade, esta atenda a todas as necessidades observadas da edificação.

Outro fator restritivo é a questão orçamentária. É importante informar que o cenário orçamentário nós últimos exercícios tem-se apresentado com restrições, impossibilitando a construção de um cronograma exequível para adequação de todas as unidades. A orientação desta CGEPI/DIROFL para as unidades descentralizadas é que sejam elaborados os projetos necessários e, caso haja disponibilidade de recursos, será dado prosseguimento à fase externa do procedimento licitatório.

(...)

Quanto às aquisições de equipamentos, mobiliários e cadeiras, anexamos listagem contendo informações das Atas de Registro de Preços ativas, realizadas mediante Pregões Eletrônicos, nas Superintendências Regionais, conforme já mencionada no Ofício n° 88/2014/DPUMG/GAB/EST/AVP145629. No entanto, é importante registrar que, apesar de ativas as Atas mencionadas, não há disponibilidade orçamentária suficiente para atender a todas as demandas.

Sobre os estudos técnicos para a definição de kits de materiais de atuação da área de perícia médica, com a definição do "kit Médico", "kit Sala" e "Kit APS", esta Coordenação Geral os definiu, observando-se a lógica dos materiais listados pela DIRSAT, e apresentou-os àquela Diretoria, para fins de validação, o que foi atendido, pela Coordenadora Geral de Perícias Médicas, em mensagem eletrônica.

Cabe salientar que, apesar da definição dos kits; ainda se faz necessário que a DIRSAT promova o detalhamento de algumas ferramentas específicas da área, melhorando-se suas especificações, com vistas a subsidiar a emissão das orientações às unidades, para fins de registro de preços.

Tratando-se de Cronograma para conclusão dos trabalhos, promoveram-se alterações em virtude das dificuldades da DIRSAT em finalizar os trabalhos, conforme segue:

AÇÃO PRAZO

Identificação dos materiais. Agosto/2014

Levantamento das necessidades. Outubro/2014

Definição dos kits de materiais médicos. Abril/2015

Detalhamento das especificações das ferramentas de trabalho. A definir (DIRSAT)

Orientação às unidades, para fins de registro de preços. Depende da fase anterior (DIROFL).

RECOMENDAÇÃO IV:

Implementar instrumentos de controle visando avaliar periodicamente a regularidade da acumulação de cargos ou empregos por servidores da autarquia, considerando os registros de vínculos de trabalho existentes em sistemas estruturantes, como SIAPE e CNES.

Providências a serem implementadas

Prazo de atendimento: 31/12/2014.

Situação em 28/8/2015: Atendida.

Manifestação do Gestor:

Ofício nº 143/DGP/INSS de 28 de agosto de 2015:

"Sobre o assunto, esta Diretoria de Gestão de Pessoas, por intermédio do Ofício nº 29/DGP/INSS, de 11 de março de 2015 - cópia anexa, informou a essa Controladoria-Geral da União sobre a implementação piloto da ferramenta de controle na Gerência Executiva de Natal, prevendo-se a sua expansão às demais Gerências Executivas do Instituto.

Em 14/05/2015, por intermédio do Memorando-Circular nº 9 DGP/INSS, cuja cópia anexamos ao presente, o recadastramento relativo à Declaração de Acumulação de Cargos e Empregos Públicos foi instituído em nível nacional, cumprindo-se o cronograma previsto nos regramentos internos, ou seja, a cada dois anos ou, ainda, sempre que a situação anteriormente declarada se modificar.

Importante destacar nesse ponto, que o Sistema SIGRH - Módulo Acumulação de Cargos e Empregos Públicos foi desenvolvido observando-se a Portaria TCU nº 90, de 16 de abril de 2014, que dispõe sobre orientações às unidades jurisdicionadas ao Tribunal de Contas da União quanto à elaboração de conteúdos dos Relatórios de Gestão referentes ao exercício de 2014, com base na Decisão Normativa TCU nº 134, de 2013. Nesse sentido, atualmente o sistema se encontra em plena atividade, e os processos de Acumulação de Cargos e Empregos Públicos em análise nas diversas Seções Operacionais de Gestão de Pessoas em todo o país."

RECOMENDAÇÃO V:

Implementar instrumentos de controle visando ao registro e acompanhamento das atividades complementares à agenda de perícias médicas, contemplando inclusive a disponibilização de informações gerenciais a partir de aplicativos informatizados.

Providências a serem implementadas

Prazo de atendimento: 31/12/2014.

Situação em 17/11/2014: Atendida.

Manifestação do Gestor:

A recomendação foi atendida por meio da publicação da Resolução nº 452/PRES/INSS, de 10/11/2014, que institui o Sistema de Registro de Atividades Médico-Periciais.

RECOMENDAÇÃO VI:

Revisar e atualizar as diretrizes relacionadas à atividade de perícia médica, incluindo o Qualitec.

Providências a serem implementadas

Prazo de atendimento: 31/12/2014.

Situação em 24/10/2014: Atendida.

Manifestação do Gestor:

A recomendação foi atendida por meio da publicação de Despacho Decisório nº 1/DIRSAT/INSS, de 29/9/2014, que altera o Manual de Gestão do Serviço/Seção de Saúde do Trabalhador.