## Slide 1
MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
OBRAS PARALISADAS
14/12/2016
Notes: 07/05/09
1
1

## Slide 2: CADASTRO GERAL /SISTEMA DE OBRAS
HISTÓRICO
  1995: Relatório Final da Comissão Temporária das Obras Inacabadas Senado;
  2000: Portal ObrasNet;
  2007: Acórdão TCU nº 1.188/07-P;
  2009: Projeto de Lei do Sendo nº 439/09 (“arquivado ao final da Legislatura”);
  2010: Acórdão TCU nº 617/10-P;
  2012: Projeto da LDO 2013 (“vetado”);
  2014: Acórdão TCU nº 1.148/14-P.
Notes: ANÁLISE DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DE DECLARAÇÃO

## Slide 3: ALGUNS SISTEMAS
Proprietário | SISTEMAS
MJ | SG-CLASSIND - SG para Classificação Indicativa de Obras
MS | SISMOB – Sistema de Monitoramento de Obras
MEC/FNDE | SIMEC - Módulo de Monitoramento e Controle de Obras e Infraestrutura
MTUR | Siacor - Permite acompanhar o estágio das obras de infraestrutura turística em andamento no país.
MDA | SISPAC2
MME | WEBPAC
MPOG | SISPAC
MCidades | GEOSNIC - Sistema utilizado para acompanhamento da execução das obras realizadas com recursos do FGTS. )
CAIXA | SIAPF- Sistema de Acompanhamento de Fomento
CODEVASF | SIGEC – Sistema de Gestão de Convênios e Contratos
DNIT | SIAC - Sistema de Acompanhamento de Contratos
FUNASA | SIGA – Sistema Integrado de Gerenciamento de Ações da FUNASA
Notes: a – Entende-se que a nova lei deve consignar ações necessárias na fase de planejamento (conforme feito para elementos do projeto básico)
b – a possibilidade de negociação do valor da proposta ou mesmo das condições de fornecimento durante o certame pode ser benéfica em alguns casos;
c – a lei de licitações deve fazer uso de todo arsenal tecnológico existente para garantir a publicidade e o controle social;
d - a morosidade do processo necessário à rescisão contratual e contratação de remanescente de uma obra é um dos grandes problemas a serem vencidos;
e – o receio dos gestores quanto à possibilidade de responsabilização pelo do recebimento de um projeto falho ou pelo descumprimento de obrigação trabalhista por parte de uma empresa contratada é, em grande parte, resultado da pouca clareza da legislação vigente quanto ao que se espera de cada um dos agentes do processo (gestores, técnicos, contratados);
f – hoje, todas as empresas que finalizam um contrato (apenadas ou não) tem direito ao mesmo atestado de prestação de serviços. Há necessidade de criação de mecanismos para valorização da meritocracia/serviço de excelência. É preciso considerar, além do currículo, o histórico de atendimento.

## Slide 4: DIFICULDADES PARA CONSOLIDAÇÃO
  Inexistência de chave única (obra x empreendimento);
  Sistemas que contemplam instrumentos de transferência;
  Sistemas com instrumentos de transferência cujos objetos não são obra;
  Adoção de conceitos distintos (obra paralisada).
Notes: a – Entende-se que a nova lei deve consignar ações necessárias na fase de planejamento (conforme feito para elementos do projeto básico)
b – a possibilidade de negociação do valor da proposta ou mesmo das condições de fornecimento durante o certame pode ser benéfica em alguns casos;
c – a lei de licitações deve fazer uso de todo arsenal tecnológico existente para garantir a publicidade e o controle social;
d - a morosidade do processo necessário à rescisão contratual e contratação de remanescente de uma obra é um dos grandes problemas a serem vencidos;
e – o receio dos gestores quanto à possibilidade de responsabilização pelo do recebimento de um projeto falho ou pelo descumprimento de obrigação trabalhista por parte de uma empresa contratada é, em grande parte, resultado da pouca clareza da legislação vigente quanto ao que se espera de cada um dos agentes do processo (gestores, técnicos, contratados);
f – hoje, todas as empresas que finalizam um contrato (apenadas ou não) tem direito ao mesmo atestado de prestação de serviços. Há necessidade de criação de mecanismos para valorização da meritocracia/serviço de excelência. É preciso considerar, além do currículo, o histórico de atendimento.

## Slide 5: DADOS CAIXA - SIAPF 01/2016
Classificação | Qde | Valor (Contrato)
Não Iniciada | 13.330 | 18.147.350.748,03
Em Execução - Até 30% | 3.053 | 18.433.047.102,72
Em Execução - De 31% a 60% | 2.546 | 9.501.234.922,98
Em Execução - Acima de 60% | 4.019 | 9.366.273.837,49
Concluída | 41.017 | 23.199.279.828,39
Paralisadas | 9.695 | 21.831.488.213,09
Cancelada/Rescindida | 6 | 1.122.751,83
Total Geral | 73.666 | 100.479.797.404,53
Notes: a – Entende-se que a nova lei deve consignar ações necessárias na fase de planejamento (conforme feito para elementos do projeto básico)
b – a possibilidade de negociação do valor da proposta ou mesmo das condições de fornecimento durante o certame pode ser benéfica em alguns casos;
c – a lei de licitações deve fazer uso de todo arsenal tecnológico existente para garantir a publicidade e o controle social;
d - a morosidade do processo necessário à rescisão contratual e contratação de remanescente de uma obra é um dos grandes problemas a serem vencidos;
e – o receio dos gestores quanto à possibilidade de responsabilização pelo do recebimento de um projeto falho ou pelo descumprimento de obrigação trabalhista por parte de uma empresa contratada é, em grande parte, resultado da pouca clareza da legislação vigente quanto ao que se espera de cada um dos agentes do processo (gestores, técnicos, contratados);
f – hoje, todas as empresas que finalizam um contrato (apenadas ou não) tem direito ao mesmo atestado de prestação de serviços. Há necessidade de criação de mecanismos para valorização da meritocracia/serviço de excelência. É preciso considerar, além do currículo, o histórico de atendimento.

## Slide 6: DADOS FNDE - SIMEC 06/2016
Classificação | Qde | Valor (Contrato)
Concluída | 9.887 | 7.605.798.822,14
Contratação | 875 | 932.710.585,43
Em Reformulação | 662 | 240.303.630,81
Execução | 8.998 | 9.295.932.063,53
Inacabada | 544 | 424.404.967,28
Licitação | 1.223 | 137.207.311,41
Obra Cancelada | 1.171 | 143.344.831,93
Paralisada | 1.193 | 1.501.196.669,07
Planejamento pelo proponente | 3.852 | 639.310.203,54
Total Geral | 28.405 | 20.920.209.085,14
Notes: a – Entende-se que a nova lei deve consignar ações necessárias na fase de planejamento (conforme feito para elementos do projeto básico)
b – a possibilidade de negociação do valor da proposta ou mesmo das condições de fornecimento durante o certame pode ser benéfica em alguns casos;
c – a lei de licitações deve fazer uso de todo arsenal tecnológico existente para garantir a publicidade e o controle social;
d - a morosidade do processo necessário à rescisão contratual e contratação de remanescente de uma obra é um dos grandes problemas a serem vencidos;
e – o receio dos gestores quanto à possibilidade de responsabilização pelo do recebimento de um projeto falho ou pelo descumprimento de obrigação trabalhista por parte de uma empresa contratada é, em grande parte, resultado da pouca clareza da legislação vigente quanto ao que se espera de cada um dos agentes do processo (gestores, técnicos, contratados);
f – hoje, todas as empresas que finalizam um contrato (apenadas ou não) tem direito ao mesmo atestado de prestação de serviços. Há necessidade de criação de mecanismos para valorização da meritocracia/serviço de excelência. É preciso considerar, além do currículo, o histórico de atendimento.

## Slide 7: DADOS FUNASA - SIGA (12/2016)
Classificação | Qde | Valor (Contrato)
Cancelada | 706 | 278.903.443,32
Concluída | 4.075 | 1.565.159.486,52
Concluída com etapa útil e com Pendência | 1.435 | 823.455.731,52
Concluída com etapa útil e sem Pendência | 1.620 | 911.711.338,95
Concluída sem início de operação | 26 | 88.432.831,90
Em execução | 2.400 | 3.931.662.185,29
Em execução - reiniciada | 161 | 525.826.055,52
Em licitação | 23 | 49.728.226,80
Encerrada sem etapa útil | 665 | 518.781.021,58
Não iniciada | 2.693 | 2.697.682.822,73
Paralisada | 717 | 1.162.003.370,54
Total Geral | 14.521 | 12.553.346.514,67
Notes: a – Entende-se que a nova lei deve consignar ações necessárias na fase de planejamento (conforme feito para elementos do projeto básico)
b – a possibilidade de negociação do valor da proposta ou mesmo das condições de fornecimento durante o certame pode ser benéfica em alguns casos;
c – a lei de licitações deve fazer uso de todo arsenal tecnológico existente para garantir a publicidade e o controle social;
d - a morosidade do processo necessário à rescisão contratual e contratação de remanescente de uma obra é um dos grandes problemas a serem vencidos;
e – o receio dos gestores quanto à possibilidade de responsabilização pelo do recebimento de um projeto falho ou pelo descumprimento de obrigação trabalhista por parte de uma empresa contratada é, em grande parte, resultado da pouca clareza da legislação vigente quanto ao que se espera de cada um dos agentes do processo (gestores, técnicos, contratados);
f – hoje, todas as empresas que finalizam um contrato (apenadas ou não) tem direito ao mesmo atestado de prestação de serviços. Há necessidade de criação de mecanismos para valorização da meritocracia/serviço de excelência. É preciso considerar, além do currículo, o histórico de atendimento.

## Slide 8: DADOS DNIT - SIAC (06/2016)
Classificação | Qde | Valor (Contrato)
Não Iniciada | 117 | 4.890.637.650,93
Em Execução - Até 30% | 335 | 17.862.827.946,67
Em Execução - De 31% a 60% | 151 | 6.495.063.563,09
Em Execução - Acima de 60% | 302 | 11.305.002.042,32
Concluída | 3.327 | 47.542.331.683,23
Paralisadas | 173 | 8.035.368.758,95
Cancelada/Rescindida | 253 | 6.572.571.497,97
Total Geral | 4.658 | 102.703.803.143,16
Notes: a – Entende-se que a nova lei deve consignar ações necessárias na fase de planejamento (conforme feito para elementos do projeto básico)
b – a possibilidade de negociação do valor da proposta ou mesmo das condições de fornecimento durante o certame pode ser benéfica em alguns casos;
c – a lei de licitações deve fazer uso de todo arsenal tecnológico existente para garantir a publicidade e o controle social;
d - a morosidade do processo necessário à rescisão contratual e contratação de remanescente de uma obra é um dos grandes problemas a serem vencidos;
e – o receio dos gestores quanto à possibilidade de responsabilização pelo do recebimento de um projeto falho ou pelo descumprimento de obrigação trabalhista por parte de uma empresa contratada é, em grande parte, resultado da pouca clareza da legislação vigente quanto ao que se espera de cada um dos agentes do processo (gestores, técnicos, contratados);
f – hoje, todas as empresas que finalizam um contrato (apenadas ou não) tem direito ao mesmo atestado de prestação de serviços. Há necessidade de criação de mecanismos para valorização da meritocracia/serviço de excelência. É preciso considerar, além do currículo, o histórico de atendimento.

## Slide 9: DISTRIBUIÇÃO DA SITUAÇÃO Valor Global – R$ 236.910.360.261,22
Status dos Contratos | Quantidades contratos/obras |  |  | 
 | SIAPF (01/2016) | SIAC (06/2016) | SIGA -FUNASA (12/2016) | SIMEC (06/2016)
Cancelada/Rescindida | 6 | 253 | 706 | 1.171
Concluída | 41.017 | 3.327 | 7.156 | 9.887
Em Execução - Acima de 60% | 4.019 | 302 | 2.561 | 8.998
Em Execução - Até 30% | 3.053 | 335 |  | 
Em Execução - De 31% a 60% | 2.546 | 151 |  | 
Não Iniciada | 13.330 | 117 | 2.716 | 1.223
Paralisada | 9.695 | 173 | 1.382 | 1.837
Total Geral | 73.666 | 4.658 | 14.521 | 23.116
Notes: a – Entende-se que a nova lei deve consignar ações necessárias na fase de planejamento (conforme feito para elementos do projeto básico)
b – a possibilidade de negociação do valor da proposta ou mesmo das condições de fornecimento durante o certame pode ser benéfica em alguns casos;
c – a lei de licitações deve fazer uso de todo arsenal tecnológico existente para garantir a publicidade e o controle social;
d - a morosidade do processo necessário à rescisão contratual e contratação de remanescente de uma obra é um dos grandes problemas a serem vencidos;
e – o receio dos gestores quanto à possibilidade de responsabilização pelo do recebimento de um projeto falho ou pelo descumprimento de obrigação trabalhista por parte de uma empresa contratada é, em grande parte, resultado da pouca clareza da legislação vigente quanto ao que se espera de cada um dos agentes do processo (gestores, técnicos, contratados);
f – hoje, todas as empresas que finalizam um contrato (apenadas ou não) tem direito ao mesmo atestado de prestação de serviços. Há necessidade de criação de mecanismos para valorização da meritocracia/serviço de excelência. É preciso considerar, além do currículo, o histórico de atendimento.