# 1. Identificação

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data**: | 10/05/2022 | **Início:** | 10h | **Término:** | | 11h |
| **Local:** | Videoconferência – Teams | | | | | |
| **Redator:** | Claudiana Freitas de França (DATAPREV) | | | | | |
| **Moderador:** | Ronaldo Souza (MC) | | | | | |
| **Assunto:** | Consignado PAB – Ponto de Controle Semanal | | | | | |
| **Presentes** | | | **Órgão/Empresa** | | **email** | |
| Fernando Ribeiro Gonçalves | | | DATAPREV | |  | |
| Tamara Kinupp | | | DATAPREV | |  | |
| Marcus Vinícius Lemos Chagas | | | DATAPREV | |  | |
| Talita Regina Pereira | | | DATAPREV | |  | |
| Caroline Augusta Paranayba Evangelista | | | MC/SENARC | |  | |
| Marcelo Alvares de Souza | | | MC | |  | |
| Luiza de Freitas Maganhi | | | MC | |  | |
| Sergio Monteiro | | | MC | |  | |
| Karla Montes Ferreira | | | CAIXA | |  | |
| Esau Braga Oliveira | | | CAIXA | |  | |
| Sabrina de Avila Covre | | | CAIXA | |  | |
| Vivian Lima da Costa | | | CAIXA | |  | |
| Danielle Pepe Ferreira | | | CAIXA | |  | |
| Davi Celso Bezerra | | | CAIXA | |  | |
| Marina Carvalho de Lorenzo | | | MC | |  | |
| Bruno Carvalho Frois | | | CAIXA | |  | |

# 2. Pauta

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Descrição** |
| 1. | Transferência de arquivos Dataprev e Caixa   * As informações de configuração de connect da CAIXA foram passadas para a Dataprev que analisará a viabilidade de criar outro ambiente para este processo, visto já termos ambientes configurados. * Agendado teste de troca de arquivos para o dia 11/05/2022 às 15h com as equipes técnicas envolvidas. O teste será feito usando o ambiente existente. |
| 2. | Alertas a serem retornados na consulta de dados do benefício   * Conforme Swagger da API, retornaremos os seguintes campos nos alertas:   + codAlerta, descricaoAlerta e dataReferenciaAlerta * Alertas definidos até o momento:   + 001 - Família em Revisão Cadastral com possibilidade de bloqueio do PAB em AAAAMM - Competência da possível suspensão do auxílio   + 002 - Família em Revisão Cadastral com possibilidade de cancelamento do PAB em AAAAMM - Competência do possível cancelamento do auxílio   + 003 - Família em Averiguação Cadastral com possibilidade de bloqueio do PAB em AAAAMM - Competência do possível bloqueio do auxílio.   + 004 - Família em Averiguação Cadastral com possibilidade de cancelamento do PAB em AAAAMM - Competência do possível cancelamento do auxílio   + 005 - Família em processo de Focalização com possibilidade de bloqueio do PAB em AAAAMM - Competência do possível bloqueio do auxílio.   + 006 - Família em processo de Focalização com possibilidade de cancelamento do PAB em AAAAMM - Competência do possível cancelamento do auxílio   + 007 - Benefício em processo de emancipação. Possível cancelamento do PAB em 12 meses a partir da data AAAAMMDD - Data de início do acompanhamento |
| 3. | Manual do Serviços do MVP   * Manual em elaboração pela Dataprev * A ideia é manter os códigos de erros quando houver similaridade com os do produto consignado INSS. |
|  |  |
| 4. | Layout da folha de pagamento   * Comunicado que o layout da folha de pagamento deve sofrer alterações para contemplar as informações de consignações. * O foco é não mudar o layout e, por esta razão, tem demandado mais tempo para SENARC e CAIXA criar a solução |

# 3. DELIBERAÇÕES

* Dataprev fará análise de quais alertas serão implantados no MVP
* CAIXA enviará um arquivo de folha de pagamento com massa de teste para a Dataprev até 11/05/2022.
* Dataprev disponibilizará arquivo atualizado de instituições financeiras até 11/05/2022.
* Dataprev disponibilizará versão inicial do manual dos serviços até 20/05/2022
* Dataprev continuará o desenvolvimento considerando o layout da folha de pagamento definido na agenda presencial (em Brasília no período de 18 a 20/04/2022)
* SENARC alinhará com CAIXA (em 10/05/2022 e 11/05/2022) as alterações necessárias no layout da folha de pagamento.

**ANEXO**