# 1. Identificação

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data**: | 24/05/22 | **Início:** | 10:00h | | **Término:** | 10:20h |
| **Local:** | Videoconferência – Teams | | | | | |
| **Redator:** | Talita Regina Pereira (DATAPREV) | | | | | |
| **Moderador:** | Ronaldo Souza (MC) | | | | | |
| **Assunto:** | Consignado PAB – Ponto de Controle Semanal | | | | | |
| **Presentes** | | | **Telefone** | **email** | | |
| Fernando Ribeiro Gonçalves | | | DATAPREV |  | | |
| Tamara Kinupp | | | DATAPREV |  | | |
| Marcus Vinícius Lemos Chagas | | | DATAPREV |  | | |
| Talita Regina Pereira | | | DATAPREV |  | | |
| Ronaldo Souza da Silva | | | MC |  | | |
| Esau Braga Oliveira | | | CAIXA |  | | |
| Sabrina de Avila Covre | | | CAIXA |  | | |
| Danielle Pepe Ferreira | | | CAIXA |  | | |
| André Luiz da Costa Baptista | | | CAIXA |  | | |
| Marcelo Viana Paris | | | CAIXA |  | | |
| Marcelo Franca Silva | | | CAIXA |  | | |
| Sergio Monteiro | | | MC |  | | |

# 2. Pauta

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Descrição** |
| 1. | Transferência de arquivos Caixa e Dataprev   * Testes no Connect em andamento, agendas técnicas ocorrem conforme necessidade   Transferência de arquivo com origem na Dataprev e destino Caixa   * Essa transferência depende de aplicação para gerar um arquivo no servidor de produção, etapa que está contemplada no prazo de desenvolvimento de 15/06 * Caso haja antecipação por parte da Dataprev, a Caixa será comunicada |
| 2. | Alertas a serem retornados na consulta de dados do benefício   * Todos os sete alertas definidos até o momento irão compor o MVP * Caixa está avaliando o impacto dos alertas no cronograma |
| 3. | Manual do Serviços do MVP   * Manual disponibilizado em 20/05, conforme acordado |
| 4. | Arquivo atualizado de instituições financeiras   * + Caixa enviou email durante o próprio ponto de controle do dia 17/05 indicando as inconsistências de CNPJ encontradas na lista enviada para a Dataprev. Tais apontamentos foram analisados pela Dataprev e respondidos.   + Em relação aos CBCs fictícios 900s criados pelo INSS, o MC informou que se o Banco comprovar autorização do BACEN, poderá operar com o CBC escolhido, em conformidade com o critério previsto no decreto de que a IF deve obrigatoriamente ser autorizada pelo BACEN. No entanto, observa-se que o decreto ainda não foi publicado |
| 5. | Próximas agendas   * 24/05/20022 às 14h - Teste do Connect * 24/05/20022 às 17h - Dúvidas sobre alertas (não foi necessária) |
| 6. | Acompanhamento do desenvolvimento:  Caixa – estimativa de finalização: 27/05 (≈35%)  Dataprev – estimativa de finalização: 15/06 (≈60%)   * Caso alguma etapa seja antecipada, a Dataprev irá avisar a Caixa para que os testes envolvendo integração sejam adiantados |

# 3. DELIBERAÇÕES

* MC disponibilizará Termo de Autorização necessário na consulta de benefício
* Agendas técnicas deverão ser marcadas à medida que houver necessidade e dúvidas devem ser sanadas com tempestividade adequada para não impactar o cronograma

**ANEXO**