# 1. Identificação

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data**: | 17/05/22 | **Início:** | 10:00h | | **Término:** | 11:00h |
| **Local:** | Videoconferência – Teams | | | | | |
| **Redator:** | Talita Regina Pereira (DATAPREV) | | | | | |
| **Moderador:** | Ronaldo Souza (MC) | | | | | |
| **Assunto:** | Consignado PAB – Ponto de Controle Semanal | | | | | |
| **Presentes** | | | **Telefone** | **email** | | |
| Fernando Ribeiro Gonçalves | | | DATAPREV |  | | |
| Tamara Kinupp | | | DATAPREV |  | | |
| Marcus Vinícius Lemos Chagas | | | DATAPREV |  | | |
| Talita Regina Pereira | | | DATAPREV |  | | |
| Caroline Augusta Paranayba Evangelista | | | MC/SENARC |  | | |
| Luiza de Freitas Maganhi | | | MC |  | | |
| Ronaldo Souza da Silva | | | MC |  | | |
| Esau Braga Oliveira | | | CAIXA |  | | |
| Sabrina de Avila Covre | | | CAIXA |  | | |
| Vivian Lima da Costa | | | CAIXA |  | | |
| Danielle Pepe Ferreira | | | CAIXA |  | | |
| André Luiz da Costa Baptista | | | CAIXA |  | | |
| Marcelo Viana Paris | | | CAIXA |  | | |

# 2. Pauta

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Descrição** |
| 1. | Transferência de arquivos Caixa e Dataprev   * Arquivo da massa de dados da folha de pagamento foi recebido pela Dataprev e se encontra em processo de carga * Falta Dataprev processar o arquivo para validar formato e integridade   Transferência de arquivo com origem na Dataprev e destino Caixa   * Essa transferência depende de aplicação para gerar um arquivo no servidor de produção, etapa que está contemplada no prazo de desenvolvimento de 15/06 * O arquivo para subsidiar desenvolvimento por parte da Caixa foi enviado por outro canal para não impactar o cronograma |
| 2. | Alertas a serem retornados na consulta de dados do benefício   * Todos os alertas definidos até o momento (listados abaixo) irão compor o MVP:   + 001 - Família em Revisão Cadastral com possibilidade de bloqueio do PAB em AAAAMM - Competência da possível suspensão do auxílio   + 002 - Família em Revisão Cadastral com possibilidade de cancelamento do PAB em AAAAMM - Competência do possível cancelamento do auxílio   + 003 - Família em Averiguação Cadastral com possibilidade de bloqueio do PAB em AAAAMM - Competência do possível bloqueio do auxílio.   + 004 - Família em Averiguação Cadastral com possibilidade de cancelamento do PAB em AAAAMM - Competência do possível cancelamento do auxílio   + 005 - Família em processo de Focalização com possibilidade de bloqueio do PAB em AAAAMM - Competência do possível bloqueio do auxílio.   + 006 - Família em processo de Focalização com possibilidade de cancelamento do PAB em AAAAMM - Competência do possível cancelamento do auxílio   + 007 - Benefício em processo de emancipação. Possível cancelamento do PAB em 12 meses a partir da data AAAAMMDD - Data de início do acompanhamento |
| 3. | Manual do Serviços do MVP   * Manual em elaboração pela Dataprev, prazo de 20/05 para disponibilização mantido |
| 4. | Arquivo atualizado de instituições financeiras   * + Questionamentos da Caixa em relação ao arquivo enviado pela Dataprev (mesmo CNPJ em mais de uma IF, CNPJs não localizados na relação do Banco Central)   + Esclarecimento pela Dataprev sobre a geração dos CBCs fictícios 900s pelo INSS e também que existe custo para IF passar do código fictício para o oficial   + MC informou critério previsto no decreto: a IF deve obrigatoriamente ser autorizada pelo BACEN   + Somente instituições habilitadas no INSS (ACT) poderão prestar o serviço de consignado PAB inicialmente |
| 5. | Layout da folha de pagamento   * Informe da Caixa que Layout da folha não terá alteração para a primeira entrega (MVP), deve ser utilizado o layout da folha de pagamento definido na agenda presencial (em Brasília no período de 18 a 20/04/2022)   Layout de arquivo de previsão de crédito   * A informação relevante para as IFs que irão operar o consignado são: AGENCIA, OPERAÇÃO e CONTA * A nomenclatura no arquivo não está correta, ao invés de “propriedade” deveria ser “operação” – apenas o nome no layout está errado, a informação está correta, inclusive tamanho |

# 3. DELIBERAÇÕES

* Caixa irá avaliar o impacto no cronograma e se será viável tratar em seu escopo inicial os alertas a serem retornados na consulta de dados do benefício, discriminados no item de pauta nº 2;
* MC irá analisar junto ao INSS situações em que a IF possui CBC fictício e informará os procedimentos a serem adotados;
* Caixa enviará email indicando as inconsistências de CNPJ encontradas na lista;
* Caixa encaminhará uma retificação sobre o campo “propriedade” do arquivo de previsão de crédito.

**ANEXO**

