# 1. Identificação

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data**: | 31/05/22 | **Início:** | 10:00h | | **Término:** | 10:20h |
| **Local:** | Videoconferência – Teams | | | | | |
| **Redator:** | Talita Regina Pereira (DATAPREV) | | | | | |
| **Moderador:** | Ronaldo Souza (MC) | | | | | |
| **Assunto:** | Consignado PAB – Ponto de Controle Semanal | | | | | |
| **Presentes** | | | **Telefone** | **email** | | |
| Fernando Ribeiro Gonçalves | | | DATAPREV |  | | |
| Tamara Kinupp | | | DATAPREV |  | | |
| Marcus Vinícius Lemos Chagas | | | DATAPREV |  | | |
| Talita Regina Pereira | | | DATAPREV |  | | |
| Ronaldo Souza da Silva | | | MC |  | | |
| Esau Braga Oliveira | | | CAIXA |  | | |
| Sabrina de Avila Covre | | | CAIXA |  | | |
| Danielle Pepe Ferreira | | | CAIXA |  | | |
| André Luiz da Costa Baptista | | | CAIXA |  | | |
| Marcelo Viana Paris | | | CAIXA |  | | |
| Karla Montes Ferreira | | | CAIXA |  | | |
| Vivian Lima da Costa Lopes | | | CAIXA |  | | |
| Lucas Moreira Barbosa Vasconcelos | | |  |  | | |
| Marcelo Alvares de Sousa | | |  |  | | |
| Marina Carvalho de Lorenzo | | |  |  | | |

# 2. Pauta

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Descrição** |
| 1. | Transferência de arquivos Caixa e Dataprev   * Testes no Connect em andamento, agendas técnicas ocorrem conforme necessidade   Transferência de arquivo com origem na Dataprev e destino Caixa   * Essa transferência depende de aplicação para gerar um arquivo no servidor de produção, etapa que está contemplada no prazo de desenvolvimento de 15/06 * Caso haja antecipação por parte da Dataprev, a Caixa será comunicada |
| 2. | Alertas a serem retornados na consulta de dados do benefício   * Todos os sete alertas definidos até o momento irão compor o MVP * Caixa está avaliando o impacto dos alertas no cronograma |
| 3. | Manual do Serviços do MVP   * Manual disponibilizado em 20/05, conforme acordado |
| 4. | Acompanhamento do desenvolvimento:  Dataprev – estimativa de finalização: 15/06   * Caso alguma etapa seja antecipada, a Dataprev irá avisar a Caixa para que os testes envolvendo integração sejam adiantados * Desenvolvimento do arquivo de desconto * Dataprev informou que a fonte do empréstimo consignado é a folha da caixa, não existe outra fonte |

# 3. DELIBERAÇÕES

* MC disponibilizará Termo de Autorização necessário na consulta de benefício (enviado ao final da agenda)
* Agendas técnicas deverão ser marcadas à medida que houver necessidade e dúvidas devem ser sanadas com tempestividade adequada para não impactar o cronograma
* Dataprev e Caixa irão fazer um resumo do status dos desenvolvimentos, demonstrando o que já foi feito e o que falta
* Caixa pediu agenda específica com MC para tratar dos fluxos de motivo de cancelamento, MC vai trazer atualização no próximo ponto de controle
* Caixa enviou no final de semana primeiro arquivo de HMP pelo connect, Dataprev vai confirmar recebimento

**ANEXO**